○主要事業の点検・評価

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分

Ｄ：不十分

※アルファベットを○で囲んだものは、数値目標を設定し、その達成状況に基づき評価を行ったものである。

【大分類】１　個性が輝き、可能性が花開く教育環境の創造

【小分類】　(7)　教育効果を高める教育環境の整備

（主要事業の選択理由）

・児童生徒の安全・安心を守るという観点からのハード・ソフト事業の推進は喫緊の課題であること、また児童数が昭和56年をピークに半数近くとなった現状から、将来の教育環境の充実にむけた事業を選択した。

| 事業名等 | 内 容 | 主な取組状況 | 評価 | 成果と課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校施設等の改修、整備事業 （総務課） | 校舎及び体育館の増改築やグラウンドの改修等の設計及び工事を実施する。 | 増改築事業、天井等落下防止対策及びグラウンド改修事業 ○改築工事 （小1校）（中1校） ・H28･29年度継続 (体育館) 野村小学校 ・H26～H29年度継続 (校舎) 志貴野中学校 ○増築工事（小1校） ・H27･28年度継続 牧野小学校 ○体育館吊天井落下防止対策工事（小4校） 成美,能町,万葉,古府 ○グラウンド改修工事 （中１校） 福岡中学校 | Ａ | 平成27・28年度継続事業である牧野小学校校舎の増築工事が完了した。また、体育館の吊天井落下防止対策工事を４校で実施した。 児童・生徒等の安全・安心を確保するため、学校施設の耐震化については、早急に取り組む必要がある。 |
|  |  | 【教育委員会で独自に設定した目標数値】 ◎学校施設耐震化率 平成28年度実績 99.6％（平成27年度実績 99.6％） （平成28年度目標 99.6％） |  |  |
| 学校規模適正化事業 （総務課） | 「高岡市立学校規模適正化の基本方針」を踏まえ、学校規模適正化に取り組む。 | 小規模校を対象とし、短期（５年以内）、中期（５～10年）、長期（10年以上）に分けて段階的に規模適正化に取り組んでいる。 平成27年12月に策定した高岡市立学校規模適正化の基本計画・地区選定計画【第１次】に基づき、五位中学校区内の小学校（東五位小、千鳥丘小、石堤小）の統合の取組みを進める。 | Ｂ | 東五位小、千鳥丘小、石堤小の校区（４地区）の自治会関係者、保護者、学校関係者の代表者で構成する統合協議会を平成28年5月に設置し、統合に係る課題を協議し、統合の合意形成を図った。 今後は、統合校建設に係る具体的な課題を協議し、基本計画の作成を目指す。 |

【総括】

児童・生徒等の安全･安心の確保を優先し、学校施設の耐震化を最重要課題として位置づけるとともに、老朽化した施設の整備等に取り組んでおり、一定の成果をあげることができた。耐震化率100%の実現に向けて、残りの学校施設耐震化を着実に実施していく。 学校規模適正化事業において、「高岡市立学校規模適正化の基本計画」を踏まえ、地区選定計画【第１次】により、五位中学校区内地区の３小学校について統合協議会を設置し、統合への合意形成を図ってきたところである。今後、統合校建設に係る具体的な課題について協議し、理解を得ていくことが重要であり、引き続き事業実施に努める。