○主要事業の点検・評価

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分

Ｄ：不十分

※アルファベットを○で囲んだものは、数値目標を設定し、その達成状況に基づき評価を行ったものである。

【大分類】４　誇りをもって夢を語れるふるさとの創造

【小分類】　(2)　歴史・文化資産を活かしたまちづくりの推進

（主要事業の選択理由）

・平成22年度に策定した「高岡市歴史文化基本構想」の主要テーマが、文化財を活かしたまちづくりであることから選択したもの

| 事業名等 | 内 容 | 主な取組状況 | 評価 | 成果と課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化財保存修理事業 ・重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業 （文化財課） ・高岡御車山保存修理事業 （文化財課） | 山町筋・金屋町重要伝統的建造物群保存地区における修理・修景 御車山の保存・修理 | 28年度実績 【山町筋 修理３件】 ・旧谷道家主屋、車庫、土蔵の修理 【金屋町 修理４件】 ・若野家主屋、神初家作業場・土蔵、神妙寺山門の修理 28年度修理実績 ・守山町車輪（前輪：木工・漆工） ・小馬出町丸座 | Ｂ | ・修理件数は、一定程度で推移している。 ・伝統的建造物の修理等を計画的に進める必要がある。 ・所有者である地元、高岡地域文化財等修理協会等と協力し、計画的・継続的な修理を実施する。 |
| 瑞龍寺保存修理事業 （文化財課） | 瑞龍寺山門ほか８棟保存修理 | 平成24年度から保存修理事業に着手。 事業期間：平成24～32年度 | Ｂ | ・瑞龍寺と連携・協力しながら計画的に修理を進める必要がある。 |
| 勝興寺第Ⅱ期保存修理事業 （文化財課） | 勝興寺大広間及び式台ほか11棟保存修理 | 平成17年度から第Ⅱ期事業に着手。本坊部分の解体修理を実施中。 事業期間：平成17～32年度 | Ｂ | ・勝興寺、地元等とも連携・協力しながら計画的に修理を進める必要がある。 |
| 世界文化遺産登録推進事業 （文化財課） | 「近世高岡の文化遺産群」の世界文化遺産への登録に向けた取り組み 高岡御車山祭のユネスコ無形文化遺産への登録に向けた取り組み | ・平成19年12月、文化庁に「近世高岡の文化遺産群」を富山県と共同で再提出 ・20年９月、「カテゴリーⅡ」の評価を受ける。 ・文化庁よりユネスコ無形文化遺産登録に向け「高岡御車山祭の御車山行事」が27年３月に「山・鉾・屋台行事」として再提案され、28年12月、ユネスコ無形文化遺産に登録された。 | Ａ | ・「近世高岡の文化遺産を愛する会」の活動をはじめ、本市の歴史や文化財に理解と関心が高まった。今後も当会の活動を通じ、高岡を全国に発信する活動を続ける。 |
| 国宝・重要文化財等の保存・活用 （文化財課） | 建造物や美術工芸品、史跡、名勝、天然記念物などの文化財の保存・活用に努める。 | ・武田家住宅、菅野家住宅、佐伯家住宅等で一般公開を実施中。 ・伏木北前船資料館、気象資料館、土蔵造りのまち資料館、鋳物資料館は、指定管理者制度による管理を行い、文化資産の活用を図っている。 ・26年３月、「おくのほそ道の風景地」として「有磯海（女岩）」が国名勝に指定 ※ 27年10月、義経岩の追加指定により「有磯海」に名称変更） 27年６月、「おくのほそ道の風景地ネットワーク」の高岡大会を開催 | Ｂ | ・武田家住宅等について一層の観覧者増加を目指す。 ・有磯海の景観保全及び魅力・歴史的価値の周知を図っていかなければならない。 |
|  |  | 【総合計画第２次基本計画の目標とする指標に基づき設定した目標数値】 ◎歴史・文化施設入込客数 平成28年度実績 1,133,127人（平成27年度実績 1,175,372人） （平成28年度目標 1,120,000人） 平成24～28年度の５年間で７％増加の1,120,000人を目標とする。（基準数値：平成22年度/1,042,658人） |  |  |
| 日本遺産魅力発信事業 （文化財課） | 日本遺産のまち高岡の国内外へ発信 | 平成27年４月、文化庁が創設した「日本遺産」の第１弾として、高岡市の「加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡―人、技、心―」が認定された。（全国83件の提案の中から、第１弾として18件が認定） 市や教育委員会、商工会議所等の関係団体で構成する「高岡市日本遺産推進協議会」において、情報発信や普及啓発に取り組んだ。 | Ａ | 映像作品や小冊子、インターネットなど様々な媒体でプロモーションを展開した。全国規模のメディアに取り上げられ、広く情報発信できた。 歴史都市高岡のブランドの確立のため、さらなる認知度の向上とおもてなしの心の醸成を図る必要がある。 |

【総括】

文化庁や県の協力を得て、概ね計画に沿った事業実施を行うことができた。特に、「おくのほそ道の風景地」として有磯海が国の名勝の指定を受けたことを契機に、おくのほそ道の風景地ネットワークの高岡大会を開催し、名勝の魅力を発信しており、日本遺産に認定された新たな文化財資源も活用しながら、市内外から多くの人々に訪れてもらえるよう取り組んでいきたい。