平　成　26　年　度

工事監査結果報告書

高岡市監査委員

目　　　　　次

工事監査結果報告　････････････････････････････････････････････････　1

高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築工事　･･････････････････････････　2

高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築機械設備工事　･･････････････････　3

高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築電気設備工事　･･････････････････　4

(注)

１　文中及び各表中の金額は、原則として単位未満を四捨五入して千円単位で表示した。

２　各表中の比率は､原則として小数第２位を四捨五入して小数第１位まで表示した。

３　各表中の符号の用法は、次のとおりである｡

「0.0」････････　該当数値があっても0.05未満のもの

「－」･････････  該当数値がないか、又は数値があっても±10,000以上のもの

工事監査結果報告

１　監査対象及び実施期間

| 監 査 対 象 | 実 施 期 間 |
| --- | --- |
| (1) 高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築工事 (2) 高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築機械設備工事 (3) 高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築電気設備工事 平成26年度末までに完工または完工予定で、5,000千円以上の工事（国庫補助事業を除く）から上記の3件を選定した。 | 平成27年3月16日 |
|  | ～ |
|  | 平成27年4月17日 |

２　監査を実施した監査委員

高　田　照　久　　　玉　井　隼　也　　　舘　　勇　將

３　監査の概要

今回の監査は、平成26年度において執行された事務事業が関係法令に基づいて適正に処理されているかについて行った｡ 監査にあたっては、予算配当課よりそれぞれの工事の種類・規模・必要性等について説明を求めるとともに、これらの工事に係る契約関係書類・設計図書その他必要な書類について、設計者・監督員等の職員から説明を聴取した。また、併せて施工状況について現地調査を実施した。

監査実施上の着眼点は次のとおりである。

(1) 工事施工手続きは適正に行われているか。

(2) 入札方法、見積期間、落札額等は適切か。

(3) 契約金額、請負業者、契約目的、工期、請負代金の支払方法等は適切か。

(4) 仕様書、設計図面等は的確に作成されているか。積算基準、積算資料等の運用は

適切か。

(5) 一括下請禁止条項は守られているか。

(6) 監督員選任の通知は適切に行われているか。

(7) 現場代理人、主任技術者・監理技術者等の選任届の提出は適切になされているか。

(8) 工事記録写真、各種承諾図書等の請負人提出書類は完備しているか。

(9) 検査記録は整備されているか。また、検査の実施時期に遅れはないか。

(10) 工事請負代金の支払日及び支払額は適切か。

４　工事の概要及び監査の結果

監査の結果は、次のとおりである｡

(1)　高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築工事

①　工事の概要

| ・予算配当課 | 児童育成課 |
| --- | --- |
| ・設計担当課 | 建設部建築住宅課 |
| ・工事内容 | 保育園新築工事 |
|  | 構 造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
|  | 階 数：平屋建 |
|  | 建築面積：1,747.74㎡ |
|  | 延床面積：1,685.76㎡ |
|  | 工事範囲：建築工事、外部倉庫、外構工事、植栽工事、 |
|  | 工事範囲：遊具工事 |
| ・工事場所 | 高岡市二上町地内 |
| ・入札方法 | 条件付き一般競争入札（事前審査方式） |
| ・入札業者数 | 2共同企業体 |
| ・請負業者 | 高岡市石瀬6番地の1 |
|  | 塩谷・昭和高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築工事 特定建設工事共同企業体 |
| ・契約金額 | 476,280,000円 |
| ・工事期間 | 平成26年6月30日から平成27年3月13日まで |
| ・工事完工日 | 平成27年3月13日 |

②　監査の結果

この工事については、工事施工決裁手続き、入札方法、契約手続き、設計図書の作成、工事費の積算、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、いずれも適正と認められた。

また、工事の下請けについては、杭地業工事、鉄筋工事、型枠工事、コンクリート工事、左官工事、直接仮設工事、鉄骨工事、木製・金属製建具工事、防水工事、石工事、タイル工事、仕上ユニット工事、金属工事、内外装工事、貯留槽設置工事、外構工事、土工事、塗装工事、木工事、屋根及び樋工事、植栽工事を下請けさせている。その割合は72.9％であり、下請けの問題はないと認められた。

現地調査の結果、工事の施工状況も良好と認められた。

(2)　高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築機械設備工事

①　工事の概要

| ・予算配当課 | 児童育成課 |
| --- | --- |
| ・設計担当課 | 建設部建築住宅課 |
| ・工事内容 | 高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築に伴う機械設備工事 |
|  | 衛生器具設備工事、給水設備工事、排水設備工事、 |
|  | ガス設備工事、給湯設備工事、換気設備工事、 |
|  | 冷暖房設備工事、厨房設備工事 |
| ・工事場所 | 高岡市二上町地内 |
| ・入札方法 | 条件付き一般競争入札（事前審査方式） |
| ・入札業者数 | 1共同企業体 |
| ・請負業者 | 高岡市下伏間江3 |
|  | 米沢・稲元高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築 機械設備工事特定建設工事共同企業体 |
| ・契約金額 | 91,368,000円 |
| ・工事期間 | 平成26年5月20日から平成27年3月13日まで |
| ・工事完工日 | 平成27年3月13日 |

②　監査の結果

この工事については、工事施工決裁手続き、入札方法、契約手続き、設計図書の作成、工事費の積算、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、いずれも適正と認められた。

また、工事の下請けについては、ダクト工事、鉄筋工事、冷媒配管工事、蓄熱式電気工事を下請けさせている。その割合は21.5％であり、下請けの問題はないと認められた。

現地調査の結果、工事の施工状況も良好と認められた。

(3)　高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築電気設備工事

①　工事の概要

| ② 監査の結果 ・予算配当課 | 児童育成課 |
| --- | --- |
| ・設計担当課 | 建設部建築住宅課 |
| ・工事内容 | 新築に伴う電気設備工事 |
|  | 高圧受電設備工事、幹線・動力設備工事、構内配電線路設備工事、空調・蓄熱配線設備工事、音響設備工事、電灯・コンセント設備工事、非常照明・誘導灯設備工事、弱電設備工事 |
| ・工事場所 | 高岡市二上町地内 |
| ・入札方法 | 条件付き一般競争入札（事前審査方式） |
| ・入札業者数 | 1共同企業体 |
| ・請負業者 | 高岡市野村420番地 |
|  | ミヤシゲテクノ・西森高岡市二上守山統合保育園(仮称)新築電気設備工事特定建設工事共同企業体 |
| ・契約金額 | 54,518,400円 |
| ・工事期間 | 平成26年6月3日から平成27年3月13日まで |
| ・工事完工日 | 平成27年3月13日 |

この工事については、工事施工決裁手続き、入札方法、契約手続き、設計図書の作成、工事費の積算、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、いずれも適正と認められた。

また、工事の下請けについては、外構電気設備工事、弱電工事、外構土木工事を下請けさせている。その割合は11.5％であり、下請けの問題はないと認められた。

現地調査の結果、工事の施工状況も良好と認められた。