○主要事業の点検・評価

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分

Ｄ：不十分

※アルファベットを○で囲んだものは、数値目標を設定し、その達成状況に基づき評価を行ったものである。

【大分類】３　心にうるおいをもたらす地域文化の振興

【小分類】　(2)　文化財を活かしたまちづくりの推進

（主要事業の選択理由）

・平成22年度に策定した「高岡市歴史文化基本構想」の主要テーマが、文化財を活かしたまちづくりであることから選択したもの

| 事業名等 | 内 容 | 主な取組状況 | 評価 | 成果と課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化財保存修理事業 ・重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業 （文化財課） ・高岡御車山保存修理事業 （文化財課） | 山町筋・金屋町重要伝統的建造物群保存地区における修理・修景 御車山の保存・修理 | 25年度実績 【山町筋 修理３件】 ・金森家土蔵、中条家土蔵・茶室の修理 【金屋町 修理５件、修景１件】 ・鍋谷家主屋、波岡家主屋、 般若家土蔵、中山家土蔵、山内家主屋の修理 ・藤田家主屋の修景 25年度修理実績 ・通町車輪（二輪） ・小馬出町本座猩々衣装 | Ｂ | ・修理・修景件数がやや低めで推移している。 ・伝統的建造物の修理等を計画的に進める必要がある。 ・所有者である地元、高岡地域文化財等修理協会等と協力し、計画的・継続的な修理を実施する。 |
| 瑞龍寺保存修理事業 （文化財課） | 瑞龍寺山門ほか８棟保存修理 | 平成24年度から保存修理事業に着手。 事業期間：平成24～32年度 | Ｂ | ・瑞龍寺と連携・協力しながら計画的に修理を進める必要がある。 |
| 勝興寺第Ⅱ期保存修理事業 （文化財課） | 勝興寺大広間及び式台ほか10棟保存修理 | 平成17年度から第Ⅱ期事業に着手。本坊部分の解体修理を実施中。 事業期間：平成17～32年度 | Ｂ | ・勝興寺、地元等とも連携・協力しながら計画的に修理を進める必要がある。 |
| 世界文化遺産登録推進事業 （文化財課） | 「近世高岡の文化遺産群」の世界文化遺産への登録に向けた取り組み。高岡御車山祭の世界無形文化遺産への登録に向けた取り組み。 | ・文化庁に「近世高岡の文化遺産群」を富山県と共同で再提出（平成19年12月） ・20年９月、「カテゴリーⅡ」の評価を受ける。 ・文化庁よりユネスコ無形文化遺産登録に向け「高岡御車山祭の御車山行事」が26年3月に「山・鉾・屋台行事」として提案される。 | Ｂ | ・「近世高岡の文化遺産を愛する会」の活動をはじめ、本市の歴史や文化財に理解と関心が高まった。今後も当会の活動を通じ、高岡を全国に発信する活動を続ける。 |
| 国宝・重要文化財等の保存・活用 （文化財課） | 建造物や美術工芸品、史跡、名勝、天然記念物などの文化財の保存・活用に努める。 | ・武田家住宅、菅野家住宅、佐伯家住宅等で一般公開を実施中。 ・26年3月に「おくのほそ道の風景地」として有磯海（女岩）が国の名勝に指定される。 【総合計画第２次基本計画の目標とする指標に基づき設定した目標数値】 ◎歴史・文化施設入込客数 平成25年度目標 1,092,600人 （平成24年度実績 1,081,787人） ※平成24～28年度の5年間で７％増加の1,120,000人を目標とする。（基準数値：平成22年度/1,042,658人） | Ｃ | ・武田家住宅等について一層の観覧者増加を目指す。 ・有磯海（女岩）の景観保全及び魅力・歴史的価値の周知を図っていかなければならない。 【総合計画第２次基本計画の目標とする設定した目標数値】 ◎歴史・文化施設入込客数の平成25年度実績 970,441人 ※前年度と比較し、高岡城跡（古城公園）の利用者数が４月の桜まつりにおける天候不順と夏の猛暑などの要因により約10万人減少した。 |

【総括】

文化庁や県の協力を得て、概ね計画に沿った事業実施を行うことができた。特に、「おくのほそ道の風景地」として有磯海（女岩）が国の名勝を受けたことは、高岡の魅力を深めている。平成25年度歴史・文化施設入込客数については前年度と比較し減少しており、今後とも新たな文化財資源も活用しながら、市内外から多くの人々に訪れてもらえるよう取り組んでいきたい。