○主要事業の点検・評価

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分

Ｄ：不十分

※アルファベットを○で囲んだものは、数値目標を設定し、その達成状況に基づき評価を行ったものである。

【大分類】４　豊かなｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾌを実現する生涯スポーツの充実

【小分類】　(2)　スポーツ施設の充実と効率的な活用

（主要事業の選択理由）

・市民のスポーツ活動の場となる新たなスポーツ施設の整備と既存スポーツ施設の維持・管理及びこれらの効率的な活用を図ることは、スポーツの普及･振興を図る上で不可欠な事業である。

| 事業名等 | 内 容 | 主な取組状況 | 評価 | 成果と課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高岡西部総合公園（高岡市総合グラウンド）整備事業 （体育保健課） | 野球場をメインとする拠点中核スポーツゾーン施設として、また、緑の安らぎ空間として、スポーツ施設を有する公園として整備を図る。 平成27年度供用開始を目指し整備する。 ※整備箇所 立野・千鳥丘町地内 | １ 都市公園整備事業として、国の補助制度を活用しながら事業推進を図った。 ２ 公園・多目的広場の整備工事を行った。 ３ 野球場新築工事（建築、電気、機械）が完工した。 ４ 関連アクセス道路の拡幅改良工事を行った。 ５ 臨時駐車場整備に向け、関係機関等と協議を行った。 | Ｂ | 国の補助制度を活用し、市費の負担軽減を図りながら、工事を実施した。 指定管理者制度の導入に向け、関係機関等との協議が必要である。 引き続き、国・県と調整協議しながら、アクセス道路の整備を要望していく必要がある。 |
| グラウンドゴルフ場整備事業 （体育保健課） 総合体育館整備事業 （体育保健課） | 生涯スポーツの振興、市民の健康と福祉の増進、世代間交流の促進のため、グラウンドゴルフ場の整備を図る。 平成27年度供用開始を目指し整備する。 ※整備箇所 岩坪地内 本市スポーツ振興の中心的役割を担うスポーツ拠点施設として「高岡市総合体育館（仮称）」の建設整備を図る。 | １ 管理棟工事が完工した。 （富山県森林整備・林業再生事業補助金を活用） ２ 基盤整備工事、敷地造成工事、配水支管敷設工事が完工した。 １ 総合体育館整備事業計画の策定。 ２ 各競技団体との調整。 ３ 市民アンケートの実施。 | Ｂ Ｂ | 県の補助制度を活用し、市費の負担軽減を図りながら、工事を実施した。 日本スポーツ振興センターの助成金制度を活用し、市費の負担軽減を図りながら、供用開始に向け工事を完工させる。 指定管理者制度の導入に向け、関係機関との協議が必要である。 国・県の補助制度を活用し、市費の負担軽減を図りながら、基本設計、実施設計を進めていく。 |
| 既存スポーツ施設の維持・管理 （体育保健課） | 高岡市のスポーツ施設は、市民体育館をはじめ、築後、長年経過している施設が多いことから、機能の維持・向上を図るため、整備・改修を行う。 | １ 前田庭球場のコート不陸を正す改修工事を行った。 ２ 長慶寺室内プールの新たな熱源設備の整備を行った。 | Ｂ | 安全・安心なスポーツ施設を提供するため、優先度・緊急度を考慮して施設整備に努めている。 老朽化が進んでいる既存施設については、利用に支障が生じないよう、計画的に改修・修繕・設備更新等に取り組んでいく必要がある。 |

【総括】

新たなスポーツ施設の整備については、高岡市総合計画における主要事業として掲げ、リーディングプロジェクトとして取り組んでいる高岡西部総合公園整備事業（総合グラウンド整備事業）やにグラウンドゴルフ場整備事業が、国・県の補助制度等の活用や、事業費の縮減を図りながら、着実に進捗した。 また、本市スポーツ振興の中心的役割を担うスポーツ拠点施設として「高岡市総合体育館（仮称）」の建設整備を図る。 既存スポーツ施設については、老朽化している施設が多く、安全・安心なスポーツ施設を提供するためには、計画的な改修・修繕及び備品の整備が大きな課題となっている。